COMUNE DI VERRUA PO

(Provincia di Pavia)

| LAVORI: | Allestimento di un parco giochi inclusivo in via Vittorio Veneto |
| --- | --- |
| IMPRESA: | Ditta “Holzhof s.r.l.”, con sede a Mezzolombardo (TN) in via Rupe n. 33, Partita IVA 01762120226 |
| IMPORTO LAVORI: | 13.426,57 € (IVA al 4% compresa) |
| AFFIDAMENTO LAVORI: | Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 218 del 16-11-2022 |

Codice CIG: ZA73886BB9

Codice CUP: G39F22000090006

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 5 del DM n. 49/2018)

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 9.00, su convocazione verbale del sottoscritto ing. Marcello Mossolani, Direttore dei Lavori, si sono riuniti sul luogo in cui si debbono eseguire i lavori i signori:

- Ing. Marcello Mossolani, Direttore dei Lavori;

- Erhard Malleier, in rappresentanza della ditta esecutrice.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dà atto che il Comune di Verrua Po, con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 218 del 16-11-2022, ha affidato alla ditta “Holzhof s.r.l.”, con sede a Mezzolombardo (TN) in via Rupe n. 33, Partita IVA 01762120226, l’esecuzione dei lavori di allestimento di parco giochi inclusivo in via Vittorio Veneto, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09-06-2022.

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto. Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni; ha riscontrato, inoltre, in contraddittorio con l’impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

Quindi si è proceduto alle seguenti verifiche:

- limiti del lotto e stato generale dell’area;

- corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;

- completa accessibilità dell’area di lavoro e assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare l’allestimento del cantiere e l’avvio dei lavori;

- correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati;

- corretta individuazione delle reti dei sottoservizi esistenti;

- assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all’impresa per l’esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall’impresa stessa, che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

La suddetta impresa si impegna a rispettare le determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto.

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Alle ore 10.30 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in unico originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all’esecutore.

Verrua Po, 16-11-2022

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marcello Mossolani

In rappresentanza dell’impresa esecutrice

“Holzhof s.r.l.”

Erhard Malleier